다산제약 웹사이트 수정 요청사항 명세서

공식 웹 플랫폼 UI/UX 고도화 및 콘텐츠 재편을 위한 세부 기능/디자인 요구사항 명세서 (15개 항목)

• 대상 프로젝트: 다산제약 공식 웹 플랫폼 (Next.js 16 App Router 기반) ¦ • 작성 일자: 2026년 10월 ¦ • 추진 체계: [1단계: PC 웹 최적화] ➔ [2단계: 모바일 반응형 최적화] ➔ [3단계: 영문(EN) 버전 동기화] ※ 본 명세서는 총 15개 요구사항에 대한 구현 방향, 영향 파일, 작업 단계 및 사전 협의 사항을 정의합니다.

| No | 구분 / 메뉴 위치 | 요청사항 요약 | 세부 변경 및 구현 방향 | 관련 컴포넌트 / 파일 | 진행 단계 | 비고 및 사전 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 메인화면 (주요사업영역) | 4대 핵심 사업영역 개편 및 세부 링크 연동 | • 기존 3대 사업축을 4개 영역으로 확장 개편 1. 완제 의약품 2. 수탁 완제 의약품 개발 (CDMO) 3. 의약품 원료 및 중간체 연구개발 4. 신약개발 및 임상연구 • 각 카드 클릭 시 해당 서브페이지로 즉시 이동 링크 처리 | CoreBusinessSection.tsx page.tsx | 1단계 (PC) | 각 4개 영역별 이동할 상세 타겟 URL 경로 확정 필요 |
| 02 | 메인화면 (쇼케이스) | PRODUCT LIST TOP5 디자인 제거 | • 메인 중앙의 대표 의약품 5~6종 캐러셀 쇼케이스 영역 전체 삭제 • 화면 세로 스크롤 길이 축소 및 메인 비주얼 집중도 제고 | MainProductShowcase.tsx page.tsx | 1단계 (PC) | 섹션 제거 후 상하단 섹션 간의 여백 밸런스 조정 |
| 03 | 메인화면 / 제품 (검색기능) | 제품 검색 전용 독립 모듈 구성 | • 메인의 복잡한 리스트 대신, 의약품을 바로 검색할 수 있는 간결한 독립형 검색창(Search Bar) 또는 전용 검색 위젯 단독 배치 | ProductSearch.tsx 신규 검색 위젯 | 1단계 (PC) | 메인 노출형 검색 바 디자인 vs 검색 페이지 바로가기 UI 협의 |
| 04 | COMPANY (기업개요) | 기업이념 및 핵심가치 스크롤 최소화 | • 마우스 휠 스크롤 릴레이 인터랙션 배제 • 미션, 비전, 핵심가치(5종), 경영철학(4종)을 한눈에 조망할 수 있는 정적 카드/그리드 레이아웃으로 간결화 | PhilosophyGraphic.tsx about/[[...slug]]/page.tsx | 1단계 (PC) | 스크롤 지연 없이 즉시 정보 파악이 가능하도록 UI 개편 |
| 05 | COMPANY (연혁) | 연혁 슬래시(/) 정리 및 핵심 내용 압축 | • 텍스트 사이의 불필요한 슬래시(/) 기호 전면 삭제 • 가독성을 저해하는 부가 설명을 정돈하고 연도별 핵심 마일스톤 위주로 깔끔하게 정리 | HistoryAccordion.tsx about/[[...slug]]/page.tsx | 1단계 (PC) | CMS/DB(admin_contents) 내 연혁 원문 텍스트 동시 정비 |
| 06 | COMPANY (인프라/오시는길) | 5대 거점 지도 포인트 클릭 연동 통합 | • 지도 위에 5대 거점 핀(포인트) 표시 (서울 본사, 수원 중앙연구소, 아산 제1공장, 아산 제2공장, 중앙 선양연구소) • 마우스로 포인트 클릭 시 하단에 주소 및 교통편(오시는 길) 상세 즉시 안내 | LocationMapSection.tsx KakaoMap.tsx | 1단계 (PC) | 중앙 선양(심양)연구소 영문/중문 주소, 좌표 및 교통 안내 데이터 수급 필요 |
| 07 | COMPANY (IR 투자정보) | 재무정보 메뉴 및 화면 비노출 처리 | • 상단 GNB 내비게이션, 모바일 메뉴, 푸터, 서브탭에서 재무정보(/about/ir/financial) 항목 완전 숨김 처리 • 공시정보(DART)와 IR News는 유지 | navigation.ts DetailedFinancialTables.tsx FinancialChart.tsx | 1단계 (PC) | 재무정보 직링크 접속 시 공시정보 페이지로 자동 리다이렉트 처리 |
| 08 | INNOVATION (연구소 소개) | 연구소 소개 간소화 및 핵심 기술 재편 | • 장황한 연구소 설명 간소화 • 제제연구소: 멀티스타(Multi-Star) 기술 및 실제 적용 사례 중심 • 합성연구소: 프론트 하이라이트(핵심 합성 기술/특허) 중심 재배치 | RdIntroContent.tsx rdIntro.ts rd/[[...slug]]/page.tsx | 1단계 (PC) | ★ [상무님 미팅 필수] 멀티스타 기술 소개 및 합성연구소 하이라이트 자료 수급 |
| 09 | INNOVATION (파이프라인) | 파이프라인 모서리 라운딩(Round) 처리 | • R&D 파이프라인 개발 단계 게이지 바 및 프로젝트 카드 모서리를 부드러운 곡선(rounded-xl / rounded-full) 스타일로 세련되게 변경 | PipelineChart.tsx | 1단계 (PC) | 단계별 반응형 게이지의 시각적 완성도 향상 |
| 10 | 대메뉴 (GNB) (사이트 전반) | 대메뉴 'BUSINESS' ➔ 'Product' 명칭 변경 | • 상단 글로벌 헤더, 모바일 전체메뉴, 푸터, 관리자 메뉴의 대메뉴 명칭을 'BUSINESS'에서 'Product'로 변경 | navigation.ts Header.tsx Footer.tsx | 1단계 (PC) | 기존 URL(/business/...) 체계 유지 여부 확인 |
| 11 | BUSINESS/Product (API 원료의약품) | DMF 등록 현황 및 판매 리스트 신설 | • 단순 기술 소개를 넘어 B2B 사업 실효성을 갖추도록 개편 • 원료의약품(API) 및 중간체 품목 리스트 제공 • 국내외 DMF(원료의약품등록제도) 현황 정보 수록 | ApiRawContent.tsx businessApi.ts | 1단계 (PC) | 중간체/API 판매 제품 리스트 엑셀 및 DMF 등록 현황 데이터 수급 필요 |
| 12 | CDMO (사업 영역) | CDMO 프로세스 순서 조정 및 고객 중심 심화 표현 | • CDMO PROCESS 순서 변경: [기술이전]과 [임상시험] 순서 재배치 • 고객의뢰서 접수 ➔ 타당성 검토 ➔ 개발 착수 단계를 고객 중심 플로우차트와 심화 설명으로 전문성 강화 | CdmoContent.tsx CDMOTabSection.tsx businessCdmo.ts | 1단계 (PC) | 고객의뢰서 양식 다운로드 버튼 및 온라인 문의 바로가기 연동 검토 |
| 13 | CONNECT (채용정보) | 채용절차 & 채용공고 단일 화면 통합 | • 별도 분리된 '채용절차'와 '채용공고'를 하나의 화면으로 통합 • 채용절차는 긴 스크롤 대신 상단에 간결한 Step 인디케이터(아이콘/도식)로 축약 배치하고 하단에 채용공고 리스트 연계 | CareerProcessAlternating.tsx JobList.tsx navigation.ts | 1단계 (PC) | 지원자 관점에서 한 화면에서 전형 절차와 공고를 즉시 파악하도록 개선 |
| 14 | CONNECT (고객센터) | 영문(EN) 사이트 내 1:1 고객 문의 게시판 활성화 | • 현재 영문 사이트에서 숨김 처리된 1:1 고객 문의(제품/비즈니스 제휴) 메뉴를 정식 오픈 • 영문 문의 접수 폼 및 이메일 발송 템플릿 연동 | navigation.ts en/contact/inquiry/page.tsx ContactForm.tsx | 3단계 (영문) | 영문 문의 인입 시 사내 알림 수신자(해외영업/글로벌팀) 지정 필요 |
| 15 | 사이트 전반 (운영 체계) | 3단계 순차 고도화 추진 체계 확립 | • 1단계: PC 웹 화면 UI/UX 개편 및 구조 개선 완결 (최우선 과제) • 2단계: 모바일 반응형 UI/UX 및 스크롤 최적화 • 3단계: 영문(EN) 버전 동기화 및 글로벌 번역 검수 | 프로젝트 전체 소스코드 | 전 단계 | 단계별 검수 및 컨펌 후 차기 단계 순차 진행 |

■ 작업 착수 전 필수 확인 및 데이터 수급 과제 (Action Items)

1. 상무님 미팅 건 (항목 08): 제제연구소 '멀티스타(Multi-Star)' 플랫폼 기술 설명 및 실제 적용 사례, 합성연구소 프론트 하이라이트 기술 문구 확정 후 반영 2. 중앙 선양연구소 지도 데이터 (항목 06): 중국 심양(선양) 소재 연구소의 정확한 도로명 주소, 영문/중문 주소, 위도/경도 좌표 및 현지 교통 안내 문구 수급 3. API 및 중간체 상용 리스트 (항목 11): B2B 영업용 원료의약품/중간체 품목명, 규격, 카스번호(CAS No.), 국내외 DMF(원료의약품등록) 등록 현황 엑셀 데이터 수급 4. 대메뉴 명칭 변경 관련 (항목 10): GNB 명칭을 'BUSINESS'에서 'Product'로 변경 시, 하위 메뉴(완제의약품, API, CDMO)의 메뉴 트리 위계 확정